# Guild Adventure Studio
開発・実機検証 引継ぎ資料

基準: GA-B486.104 / GKS-B527　更新日: 2026-08-11

# 1. 引継ぎ時点の結論

Generic Skill → Compiler → Legacy Adapter → Game本番Runtime の新経路について、HEAL、SHIELD、FOLLOW_UP、AURA、COUNTERのiPhone実機受入れが完了した。AURAはE1〜E3を統合した6/6 PASS、COUNTER修正版は4/4 PASS。GA-B486.104 / GKS-B527を、5機能の実機受入れ完了基準とする。

# 2. 現在の作業基準と成果物

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 最新確認済みフルZIP | guild-adventure-studio-main(20260811-120519).zip（GA-B486.104 / GKS-B527） |
| 次に投入する差分 | なし（5機能の実機受入れ完了） |
| 差分SHA-256 | 該当なし |
| 受入れ完了Build | GA-B486.104 / GKS-B527 |
| 削除方針 | 0件を基本。既存Runtime・旧タグ検証を残す。 |
| 元ロードマップ | skill-runtime-roadmap_GA-B486.69_GKS-B510_R03-E3b(4).zip |

# 3. 実機検証の進捗

| 機能 | Build | 実機結果 | 確認内容 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COUNTER | GA-B486.104 | 4/4 PASS | 基本、0ダメージ、派生攻撃ブロック | 完了 |
| HEAL | GA-B486.97 | 4/4 PASS | 契約、通常回復、最大HP clamp、戦闘不能対象拒否 | 完了 |
| SHIELD 基本 | GA-B486.98 | 4/4 PASS | 契約、付与、吸収、全吸収でHPダメージ0 | 完了 |
| SHIELD 境界 | GA-B486.99 | 4/4 PASS | 複数STACK、FIFO、死亡cleanup、戦闘終了cleanup | 完了 |
| FOLLOW_UP | GA-B486.100 | 4/4 PASS | 毒条件発動、条件FALSE抑止、再連鎖禁止、priority順 | 完了 |
| AURA E1 | GA-B486.101 | 2/2 PASS | 契約、生存中の味方ATK AURA=18、敵=0 | 完了 |
| AURA E2 | GA-B486.104 | 6/6統合PASS | 死亡解除18→0、復活再適用0→18 | 完了 |
| AURA E3 | GA-B486.104 | 6/6統合PASS | highest=30、同値時priority 9を選択 | 完了 |

# 4. 次にやること（最優先）

1) GA-B486.104 / GKS-B527のGitHubフルZIPを次作業の正式基準として保管する。

2) 本資料と実機出力JSONを、5機能の受入れ証跡としてまとめて保管する。

3) 次の機能開発は、新しい要求・ロードマップ・受入れ条件を確定してから小さな差分で開始する。

# 5. 第2-E2 実装内容

第2-E2はAURA Runtime本体を変更していない。第2-E1と同じGame本番の activeAuraEntries / effectiveAuraPower 経路を使い、テストfixture上で発生源のalive/hpを変化させて sourceDependent AURAのlifecycleを観測する。

追加ケース R04-GENERIC-AURA-RUNTIME-SOURCE-DEAD: 生存時18を確認後、source hp=0 / alive=false → active aura 0件、effective power 0。

追加ケース R04-GENERIC-AURA-RUNTIME-SOURCE-REVIVE: 死亡中0を確認後、source hp>0 / alive=true → active aura 1件、effective power 18、Generic由来winnerを確認。

既存E1の CONTRACT / SOURCE_ALIVE_APPLY は残すため、E2実機出力は4ケースになる。

自動検査: 専用E2回帰PASS、Quick 10/10 PASS、Full source 21/21 PASS。

# 6. 実装原則（変更しないこと）

Legacy挙動を変えず段階移行する。

新しいEffectごとのRuntimeを二重実装しない。Generic → Adapter → 既存Game本番Runtimeを通す。

実機テスト入口・fixture・観測ログを優先し、Runtime本体の変更は不具合が確定した場合だけに限定する。

旧タグ検証は回帰確認用として残す。旧検証PASSを新Generic Runtime実機PASSとはみなさない。

各段階を小さく分割し、専用回帰 → Quick → Full source → 差分適用再現検査 → iPhone実機の順で進める。

Studio投入は可能な限り差分ZIPだけ。削除0件を基本とする。

# 7. 実機テストで使うGame側ボタン

R04 Generic反撃実動JSON検証 — COUNTER（GA-B486.104で4/4完了）

R04 Generic回復実動JSON検証 — HEAL（4/4完了）

R04 Genericシールド実動JSON検証 — SHIELD基本（4/4完了）

R04 Genericシールド境界JSON検証 — SHIELD境界（4/4完了）

R04 Generic連携攻撃実動JSON検証 — FOLLOW_UP（4/4完了）

R04 Genericオーラ実動JSON検証 — AURA（GA-B486.104でE1〜E3統合6/6完了）

# 8. 既知の注意点

COUNTER初回FAILはRuntimeの再反撃禁止が壊れていたのではなく、テストがDERIVED_ORIGIN gateを期待していた一方、本番は先に follow_up_chain_blocked で連鎖を止めていたことが原因。修正版では本番イベントに期待値を合わせた。

BuildがGA-B486.100へ到達した際、旧検査のcache変換が5桁固定で破綻した。可変桁対応済み。今後もBuild番号桁数を固定しない。

SHIELDは過去に実機で境界不具合を拾っているため、基本とlifecycle境界を分離して検証した。両方4/4 PASS済み。

回復・シールドの旧JSON検証がPASSしていても、新Generic Runtime経路の証明にはならないため、今回それぞれ本番経路で再検証した。

# 9. 実機結果ファイル（証跡）

r04-generic-heal-runtime-device-validation-GA-B486.97-2026-08-11T10-18-50-301Z.json — 4/4 PASS

r04-generic-shield-runtime-device-validation-GA-B486.98-2026-08-11T10-36-19-925Z.json — 4/4 PASS

r04-generic-shield-boundary-runtime-device-validation-GA-B486.99-2026-08-11T10-50-30-863Z.json — 4/4 PASS

r04-generic-follow-up-runtime-device-validation-GA-B486.100-2026-08-11T11-01-39-670Z.json — 4/4 PASS

r04-generic-aura-runtime-device-validation-GA-B486.104-2026-08-11T12-06-51-666Z.json — 6/6 PASS

r04-generic-counter-runtime-device-validation-GA-B486.104-2026-08-11T12-10-02-564Z.json — 4/4 PASS